周四到周六

4-5小时每天

2月21日开始

-5月21日

添模块 1天

读代码 2周

登陆模块 1周 （2个textbox，按钮）

银行模块2周 （textbox）

老板端5周（exception）

Google map 1周

调试/测试（不设时限 一直在做）

互相测试对方的程序

（把对方的程序 往坏里玩）

黑盒->白盒